## Slide 1
ZUCC Lazy Bone
项目计划
SE2019春-G11
2019

## Slide 2
项目概述
项目计划
1
2
3
4
目录
CONTENTS
甘特图及WBS图
会议记录
5
6
7
8
可行性分析
项目团队建设
预算
绩效评价

## Slide 3
  第一部分
项目概述
PART 01
01

## Slide 4
在如今的大学生活中，学生各种各样的服务需求越来越多，但并不是所有需求都能得到满足或者服务的满足并不方便，为了能给大学生生活提供足够的便利，我们决定开发这个学生服务集合体小程序工具，提高大学生日常效率。

## Slide 5
项目初心
项目需求对象
约定
单机添加标题
项目需求对象
浙江大学城市学院在校学生
项目初心
提高城院学生生活效率、满足“懒人”需求
约定
必须在6月18日前完成关于软件的所有工作。

## Slide 6
项目呈现
(1)打开小程序后可以打开并使用代买和代拿界面。
(2)用户可输入关键字来获取所需要的信息。所得信息在搜索栏下滚出。
(3)用户会生成一个使用行为记录，并会按照完成程度获得称号。当生成交易后双方可以通过导航来确认双方位置。

## Slide 7
WXML：小程序框架设计的一套标签语言。
WXSS：一套用于小程序的样式语言。
小程序的主要开发语言是 JavaScript ，开发者使用 JavaScript 来开发业务逻辑以及调用小程序的 API 来完成业务需求。
MySQL：用于访问和处理数据库的标准的计算机语言。
Eclipse：一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台。
微信开发者工具，集成了公众号网页调试和小程序调试两种开发模式
Git：一个开源的分布式版本控制系统，可以高效处理从很小到非常大的项目版本管理。
Project：通用的项目管理工具软件。
Photoshop：PS在线图片编辑器是一个专业的在线PS照片处理软件。
项目开发工具

## Slide 8
项目层次方框图

## Slide 9
项目开发环境
硬件环境：PC
操作系统：Windows10
开发语言：WXM,L、WXSS、JavaScript、Java、MySQL数据库
支持软件：AxureRP、Photoshop、office、IBM rational rose、微信开发者工具、Git、Eclipse

## Slide 10
参考文献
1.张海蕃,牟永敏.《软件工程导论》(第六版). 北京:清华大学出版社,2013

## Slide 11
  第二部分
可行性分析
PART 02
02

## Slide 12
技术可行性
开发者的技术实力
目前小组成员实力有限，预计开发过程会碰到许多瓶颈。目前我们小组都有一点Java基础，WXML、WXSS、JS在学，所以可以尝试该项目的开发。
问题的复杂性
需实现的功能涉及到多方面的技术，目前这些技术大多数还未学习。
系统开发在时间的条件下成功的可能性
虽然时间紧迫但是完成可能性较高。
系统开发在费用的条件下成功的可能性
费用对该项目没什么影响。

## Slide 13
技术可行性
关键技术
一是过程监管；
二是信息搜索；
三是支付平台；
四是会话系统；
开发难点
对交易过程进行监管。
对订单信息进行筛选、排序。
增加订单双方会话系统。

## Slide 14
经济可行性
基本建设投资：
开发所需软件以及小组成员每人一台电脑和相应的网络环境。
时间成本：
根据生活费2000元每月计算，则工资支出成本为3*2000*5=30000元。
服务器 ？
其他软件硬件基本每个人员都具备。
总成本：30000+？

## Slide 15
操作可行性
用户使用可能性：
对于小程序的使用会涉及到各种类型的人群，凭借其简洁明了的UI 和快捷的操作特性，并不要求用户对其特别的熟悉，因此可以做到让使用方法简单易懂，操作方法尽量浅显明了，使用户能够在短时间内借助简易的说明快速上手
时间进度可行性：
项目周期为3个月，按照小组能力可以按时完成，递交成果

## Slide 16
  第三部分
项目计划
PART 03
03

## Slide 17
项目计划书
V0.5
2019.3.16

## Slide 18
  第四部分
项目团队建设
PART 04
04

## Slide 19
项目大致分工
成员 | 角色 | 职责
黄寅佐 | 组长、 主程序员、 文档维护员 | 领导项目团队、执行和管理团队、负责小程序的交付工作。负责小程序部分设计并撰写部分小程序设计报告。参与文档编写。主持每周的讨论会以及团内沟通工作，递交每周小组作业，及时修改和发布已更新技术文档。
邓国灏 | 程序员、 文档维护员 | 在软件项目开发过程中进行的人员。负责小程序部分设计并撰写部分小程序设计报告。参与文档编写及软件设计开发。
李帝江 | 美工、程序员、 秘书、文档维护员 | 负责小程序部分设计并撰写部分小程序设计报告。整理需求分析并撰写需求分析报告、维护，对文档进行审阅并给组长提出修改意见。参与软件设计开发，对界面美工负主要责任。做会议记录与评审ppt。

## Slide 20
参与人员OBS组织结构图

## Slide 21
参与人员组织层次图

## Slide 22
项目计划WBS结构

## Slide 23
项目团队内部协作
协作模式：每周两次小组会议，分线上（微信电话）和线下（见面会谈）。
沟通方式：例会，微信语音等。
邮件沟通：主送人为黄寅佐，抄送人为邓国灏、李帝江。
工作进度审核：组长约定一周两次任务成果审核初审、二审时间，并在每周三/五/六晚12：00前向组长报告学习进度和任务进度

## Slide 24
  第五部分
甘特图
PART 05
05

## Slide 25
甘特图

## Slide 26
  第六部分
预算
PART 06
06

## Slide 27
设备成本
硬件环境：PC
操作系统：Windows10
开发语言：WXML、WXSS、JavaScript、Java、MySQL数据库
支持软件：AxureRP、Photoshop、office、IBM rational rose、微信开发者工具、Git、Eclipse

## Slide 28
项目整体预算
按照小程序人数增加带来的一系列收益，包括但不限于：交易手续费、广告收入。
后期对于该产品在市场实际上的不能满足客户的需求和对其的维护和更新的成本不算在其中。而后期成本在于网站的推广宣称的费用。

## Slide 29
  第七部分
会议记录
PART 07
07

## Slide 30
会议记录

## Slide 31
  第八部分
绩效评价
PART 08
08

## Slide 32
绩效评价

## Slide 33
感谢观看
请老师指正
2019
汇报人：SE2019-G11小组